|  |
| --- |
| **1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Nome do Projeto**: | Leil-on |
| **1.2 Gerente do Projeto**: | Pedro Henrique Magalhães Silva |
| **1.3 Cliente do Projeto:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **1.4 Tipo de Projeto**: | **[ ]** **Manutenção em produto existente**  **[ x ]** **Desenvolvimento de novo produto**  **[ ] Outro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **1.5 Objetivo do projeto**: | Sistema feito para comprar e vender bens sem precisar sair de casa. O sistema deverá funcionar para qualquer pessoa com acesso a internet. |
| **1.6 Benefícios que justificam o projeto**: | * Possibilita que o usuário ache os itens que precisa sem precisar de estar presente fisicamente; * Evita o risco de transmissão da doença COVID-19; * Possibilita que tanto o comprador quanto o vendedor tenham maior nível de satisfação devido a concorrência de ofertas durante o leilão, aumentando o preço que beneficia o vendedor e o comprador que deu o lance vencedor porque foi o maior interessado na aquisição do produto; |
| **1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade)**: | * Confiabilidade; * Eficiência; * Desempenho; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS** | | | |
| **2.1 O que será feito (escopo do projeto)** | | | |
| Sistema online de leilão, onde terá as operações de listagem de produtos, leilão em tempo real e um chat para que o comprador negocie com vendedor a respeito da forma de pagamento. | | | |
| **2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)** | | | |
| Sistema de pagamento interno para finalizar o negócio entre cliente e vendedor. | | | |
| **2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues** | | | |
| **1.** | Aplicação atendendo os requisitos levantados na documentação | | |
| **2.** | Desenvolvimento do sistema | | |
| **3.** | Leil-on | | |
| **2.4 Condições para início do projeto** | | | |
| Documentação do início do projeto;  Disponibilização de hardware para o desenvolvimento do código;  Internet para acessar conteúdos relevantes para o desenvolvimento do projeto;  Comunicação entre os membros do grupo para delegação de funções e organização do projeto; | | | |
| **3. ESTIMATIVA DE PRAZO** | | | |
| **3.1 Prazo previsto (horas):**  **120** | | **3.2 Data prevista de início:**  24/02/2021 | **3.3 Data prevista de término:**  20/05/2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. ESTIMATIVA DE CUSTO** | | | |
| **Item de custo** | **Qtd. horas** | **Valor / hora** | **Valor total** |
| **4.1 Recursos Humanos (especifique):** | 64 | 0 | 0 |
| **4.2 Hardware (especifique):** | 64 | 0 | 0 |
| **4.3 Rede e serviços de hospedagem:** | 0 | 0 | 0 |
| **4.4 Software de terceiros:** | 64 | 0 | 0 |
| **4.5 Serviços e treinamento:** | 12 | 0 | 0 |
| **4.6 Total Geral:** | 64 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. PARTES INTERESSADAS** | | |
| **Nome** | **Papel no projeto** | **Assinatura** |
| Pedro Henrique Magalhães Silva | Desenvolvedor | Pedro Henrique Magalhães Silva |
| Guilherme Augusto Gomes Cunha | Desenvolvedor | Guilherme A. Gomes Cunha |
| Leonardo Antunes Barreto Noman | Desenvolvedor | Leonardo Antunes |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observações:**

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.

- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).

- Este documento, se aprovado na **reunião de *kickoff***, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.